## Slide 1: Softverski proces Programsko inženjerstvo
mr. sc. Marko Pršić, dipl. ing. rač.

## Slide 2: Sadržaj
Softverski proces

## Slide 3: Softverski proces
Skup aktivnosti koje vode ka razvoju softvera
Neovisno o primijenjenom modelu i metodu, gotovo uvijek uključuju:
  Utvrđivanje zahtjeva
  Dizajn
  Razvoj
  Verifikacija i validacija
  Implementacija
  Održavanje

## Slide 4: Softverski proces Modeli za softverski proces
Tradicionalni
  Vodopadni
  Evolucijski
  Inkrementalni
  Itd…
Agilni
  Korijeni u inkrementalnim metodama
  Manje dokumentacije
  Mnogo metoda (XP, Scrum, Kanban)
  Razvoj trenutno aktualan
Hibridni

## Slide 5: Softverski proces Vodopadni model
Izvor: Softversko inženjerstvo, R. Manger, skripta, 2013.

## Slide 6: Softverski proces Vodopadni model
Prednosti
  Detaljno planiranje
  Prikladno za dobro definirane projekte (fiksni, dobro definiran doseg)
  Potrebno aktivno praćenje napretka, formalni voditelj projekta
  Vole ga klasični menadžeri
Mane
  Naknadno otkrivanje grešaka
  Teško vraćanje
  Dugo vremena do isporuke

## Slide 7: Softverski proces Evolucijski razvoj
Izvor: Softversko inženjerstvo, R. Manger, skripta, 2013.

## Slide 8: Softverski proces Evolucijski razvoj
Prednosti
  Brzi odgovor na zahtjeve korisnika ili izradu prototipa/idejnog rješenja
  Nisu poznati svi zahtjevi na početku, specifikacija se razvoja paralelno s produktom
  Primjenjivo za startup organizacije
Mane
  Teško procijeniti završenost odnosno kada će projekt biti gotov
  Zahtijeva mnogo znanja i iskustva
  Izazovnije održavanje – često neuredan kod („Technology debt”)

## Slide 9: Softverski proces Inkrementalni razvoj
Izvor: Softversko inženjerstvo, R. Manger, skripta, 2013.

## Slide 10: Softverski proces Inkrementalni razvoj
Prednosti
  Rana isporuka prvog inkrementa: naručitelj dobiva prvu „vrijednost” puno prije završetka projekta
  Jasan napredak projekta
  Mogućnost naplate u fazama
Mane
  Nije lako dobro definirati inkremente
  Nije lako definirati prioritete, idealno ako se može prebaciti na naručitelja

## Slide 11: Softverski proces Agilne metode
Pokušaj odgovora na problem male uspješnosti tradicionalnih pristupa
Zapravo se radi o varijantama inkrementalnog razvoja
Manje dokumentacije
Usmjerenost na što bržu isporuku funkcionalnog koda
Vrlo atraktivne, no nisu univerzalno primjenjive

## Slide 12: Softverski proces Na primjeru MSF

## Slide 13: Softverski proces Na primjeru MSF
Procesni model

## Slide 14: Softverski proces Na primjeru MSF
Timski model

## Slide 15: Softverski proces UP (Unified Process)
Popularan inkrementalni model za softverski proces
Razvijen 1999. godine (velika trojka: Ivar Jacobson, Grady Booch i James Rumbaugh)
Najpopularnija varijanta je RUP (Rational Unified Process) tvrtke Rational koju je akvizirao IBM
U uskoj vezi s UML-om
2011. godine Scott Ambler je razvio jednostavniju, agilnu verzija: Agile Unified Process (AUP)
  Evoluirala u Disciplined Agile Delivery (DAD)
  Tipični hibridni model: koristi dokazane agilne metode razvoja, ali obuhvaća cijeli životni ciklus softvera

## Slide 16: Softverski proces UP (Unified Process)
"Development-iterative" by Dutchguilder - Own work. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Development-iterative.gif#mediaviewer/File:Development-iterative.gif